БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы FАФУРИ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ* МОРАК АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИ"ТЕ; АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МРАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН.

?АРАР                                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «11»март 2014й. | № 7 | «11» марта 2014г. |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнении распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 13 февраля 2014г. №95-р, в целях своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории муниципального района Гафурийский район в 2014 году, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях администрации сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить: состав противопаводковой комиссии сельского поселения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения в 2014 году согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.  Разработать план мероприятий по жизнеобеспечению населения,

попадающего в зону затопления, сохранению и вывозу материальных ценностей,

подготовке сил и средств, эвакуации людей из зоны затопления в период весеннего половодья.

3.  В паводкоопасный период организовать круглосуточное дежурство

ответственных должностных лиц, обо всех происшествиях немедленно докладывать в районную паводковую комиссию;

4.  Принять все необходимые меры по заблаговременному вывозу из зон

возможного затопления населения, сельскохозяйственных животных, материальных и других ценностей;

5.  Принять все необходимые меры по недопущению смыва в водоемы

минеральных и органических удобрений, промышленных и бытовых отходов,

нефтепродуктов;

6.  Проводить разъяснительную работу среди населения района в паводкоопасный период по вопросу подготовки и пропуску весеннего паводка 2014года, правилам поведения и действия в случае затопления.

7. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационных стендах в здании администрации сельского поселения Мраковский сельсовет, по адресу: Республика Башкортостан  Гафурийский район, село Мраково, улица Партизанская, дом 6

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

сельского поселения

Мраковский  сельсовет

муниципального района

Гафурийский район

Республики Башкортостан                                                           С.С. Ярмухаметов

Приложение №1

к постановлению Администрации сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан

от 11 марта 2014 г. № 7

СОСТАВ

противопаводковой комиссии сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан

| Ярмухаметов С.С. | глава сельского поселения, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Абдуллин Р.С. | председатель постоянной комиссии Совета сельского поселения по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройства и экологии, зам председателя комиссии |
| Романов С.Л. | председатель постоянной комиссии Совета сельского поселения по бюджету, налогам и вопросам собственности, секретарь комиссии |
| Гизатуллин Р.Г. Исмаков Р.Х. | староста д.Дмитриевка староста д.Новотроевка |
| Файзуллин Ф.Р. Тимофеев В.И. | староста д.Карлы староста с.Мраково |
| Карпунин Н.А. Ярмухаметова И.Х. Ефимов Н.И. | староста д.Красный Октябрь депутат Партизанского избирательного округа №4 депутат Ташлинского избирательного округа №3 |
| Петрова В.Е. | фельдшер ФАП с.Мраково (по согласованию) |
|  | Приложение №2 к постановлению Администрации сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан от 11 марта 2014 г. № 7 |

ПЛАН

мероприятий по пропуску весеннего паводка 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| 1. | Сформировать противопаводковую комиссию в сельском поселении |  | до 17.03. 2014 года. | глава сельского поселения |  |
| 2. | Разработать планы мероприятий по пропуску весеннего паводка. |  | до 17.03. 2014 года. | глава сельского поселения, руководители организаций |  |
| 3. | Определить населенные пункты, гидротехнические, хозяйственные и другие сооружения и строения, которые могут быть затоплены (подтоплены). Разработать планы предупредительных мероприятий по каждому объекту. |  | до 17.03. 2014 года | глава сельского поселения, руководители организаций |  |
| 4. | Провести инструктажи со всеми работниками, связанными с выполнением мероприятий по пропуску весеннего паводка. |  | до 01.04. 2014 г. | глава сельского поселения, руководители организаций |  |
| 5. | Укомплектовать личным составом, техникой, оборудованием и инвентарем аварийно-спасательные бригады (формирования). Привести в рабочее состояние все имеющиеся в наличие плав.средства. |  | до 01.04. 2014 г. | глава сельского поселения, руководители организаций |  |
| 6. | Проверить состояние мостов, дорог, дорожных и мостовых сооружений. Провести необходимые ремонтные и укрепительные работы. |  | до 01.04. 2014 г. | глава сельского поселения |  |
| 7 | Очистить территории предприятий, организаций от загрязненного снега отходов металлолома, обеспечить безопасное хранение продукции и химических реактивов в целях исключения подтопления |  | до 01.04. 2014 г. | глава сельского поселения, руководители организаций |  |
| 8. | Организовать очистку дорог, обочин, кюветов, водопропусков от снега, льда, мусора. |  | до 01.04. 2014 г. | глава сельского поселения, руководители организаций |  |
| 9. | Создать необходимые запасы бутового камня, щебня, песка. |  | до 01.04. 2014 г. | руководители организаций |  |
| 10. | Организовать мероприятия по заблаговременной эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, вывозу материальных и других ценностей из зон возможного затопления. |  | до 01.04. 2014 г. | глава сельского поселения, руководители организаций |  |
| 11. | Провести рекогносцировку мест возможного образования заторов на водоемах. Организовать и провести мероприятия по предотвращению образования заторов. |  | до 01.04. 2014 г. | глава сельского поселения, руководители организаций |  |
| 12. | Организовать проверку источников питьевого водоснабжения. Провести комплекс мероприятий по их защите и дезинфекции. |  | на период паводка | глава сельского поселения, руководители организаций |  |
| 13. | Принять все необходимые меры по защите от размыва паводковыми водами мест захоронений (скотомогильников), по недопущению смыва в водоемы минеральных и органических удобрений, промышленных и бытовых отходов, нефтепродуктов. |  | на период паводка | глава сельского поселения, руководители организаций |  |
| 14. |  | Провести в школах и детских дошкольных учреждениях специальные уроки по правилам поведения и действиям в период паводка. | до 01.04. 2014 г. |  | директор МКОУ СОШ с.Мраково |
| 15 |  | Организовать взаимодействие по выполнению противопаводковых мероприятий с вышестоящими органами управления, частями и подразделениями МЧС РБ. | на период паводка |  | председатель противопаводковой комиссии |
| 16. |  | Назначить в каждом населенном пункте, подвергающимся весеннему паводку, ответственных лиц. | на период паводка |  | глава сельского поселения |

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ ПО ДЕРЕВНЯМ

д.ДМИТРИЕВКА, количество дворов – 21, количество лодок – 8

Романов Сергей Леонидович – депутат Совета СП

Гизатуллин Ринат Гильмитдинович

Ширков Виктор Иванович

Авдеев Демьян Евгеньевич

Николаев Сергей Леонидович

д.КАРЛЫ, количество дворов – 46, количество лодок – 5, из них одна моторная

Абдуллин Рамиль Сайфуллович – депутат Совета СП

Каримов Ахмет Гатауллович

Юзлибаев Заки Шарифуллович

Файзуллин Фанис Рахимович

Рахматуллин Дамир Венерович

д.КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, количество дворов – 25, количество лодок – 1

Карпунин Николай Алексеевич

Сигаев Александр Анатольевич

глава  сельского поселения

Мраковский сельсовет

муниципального района

Гафурийский район РБ                                                   С.С.Ярмухаметов

11.03.2014г.

СПИСОК

Граждан имеющих плавсредства по сельскому поселению Мраковский сельсовет Муниципального района Гафурийский район РБ.

| № п/п | Фамилия.имя.отчество | Наименование и кол-во плав средств. | Место жительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Юзлибаев Заки Шарифуллович | 8 местн.моторн. лодка | Д.Карлы |
| 2. | Сайфуллнн Мидхат Хуснуллович | 4-х местн. резиновая лодка | Д.Карлы. |
| 3. | Тимофеев Егор Семенович | 4-х местн. резиновая лодка | Д.Карлы |
| 4. | Тагиров Айрат Харисович | 4-х местн.деревян.лодка | Д.Карлы |
| 5. | Рахматуллин Дамир Венерович | 4-х местн.резиновая лодка | Д.Карлы |
| 6. | Сигаев Александр Анатольевич | 4-х местн.деревян.лодка | Д. Красный Октябрь |
| 7. | Карпунин Николай Алексеевич | 4-х местн.деревян, лодка Резиновая лодка Аллюминевая лодка | Д. Красный Октябрь |
| 8. | Романов Сергей Леонидович | 4-х местн.дерсвян.лодка | Д.Дмитриевка |
| 9. | Романов Петр Тимофеевич | 4-х местн.деревян. лодка | Д.Дмитриевка |
| 10. | Авдеев Демьян Евгеньевич | 4-х местн.резиновая лодка | Д.Дмитриевка |
| 11. | Гизатуллин Ринат Гильмитдинович | 4-х местн.деревян. лодка | Д.Дмитриевка |
| 12. | Алексеев Андрей Георгиевич | Резиновая лодка | Д.Карлы |
| 13. | Ильясов Ринат Ахиетович | Резиновая лодка | Д.Карлы |
| 14. | Файзуллин Фанис Рахимович | Резиновая лодка | Д.Карлы |
| 15. | Николаев Виктор Григорьевич | 4-х местн.деревян. лодка. | Д.Дмитриевка |